Приложение

к Порядку формирования и использования

бюджетных ассигнований дорожного фонда

Волошовского сельского поселения

ОТЧЕТ

Об использовании бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда

Волошовского сельского поселения Лужского муниципального района

Ленинградской области за 2014 год

| Направления расходования средств дорожного фонда | Предусмотрено на год (план), руб. | Кассовый расход (факт), руб. | Процент исполнения, % | Примечание (указываются физические показатели, причины не исполнения и др.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Обслуживание и содержание автомобильных дорог местного значения | 150000,00 | 0,00 | 0,0 | Невыполнение доходов от уплаты акцизов. |
| Мероприятия по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения | 85000,00 | 14208,00 | 16,7 | Проверка сметной документации по ремонту дорог |
| Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 169148,00 | 75642,00 | 44,7 | Проверка сметной документации по ремонту дворовых территорий |
| Софинансирование государственной программы Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» | 794452,00 | 441861,85 | 55,6 | Софинансирование ремонта дороги по ул. Северная от д.1 до д.5 – 441,8 тыс. руб. Запланированный ремонт дворовых территорий по ул. Школьная д.19 и ул. Южная д.7 перенесен на 2015 год (софинансирование 352,6 тыс.руб.) |
| Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов (Областной бюджет) | 360318,00 | 0,00 | 0,0 | Запланированный ремонт дворовых территорий по ул. Школьная д.19 и ул. Южная д.7 перенесен на 2015 год (заключен МК от 23.12.2014г.) |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (Областной бюджет) | 415303,00 | 415303,00 | 100,0 | Ремонт дороги по ул. Северная от д.1 до д.5 |
| Всего за 2014 год | 1974221,00 | 947014,85 | 48,0 |  |

Получено доходов в 2014 году на формирование дорожного фонда – 1814288,97 рублей, в том числе:

- Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты – 909567,97 рублей;

- Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов - 129100,00 рублей;

- Субсидия на осуществление дорожной деятельности – 775621,00 рублей.

Произведено расходов – 947014,85 рублей.

Подлежит возврату в бюджет Ленинградской области в 2015 году – 360318,00 рублей.

Неиспользованный остаток дорожного фонда, который подлежит направить на увеличение бюджетных ассигнований фонда в 2015 году – 506956,12 рублей.

Глава администрации

Волошовского сельского поселения__              __________                      ___Дюба Н.В.___

(должность лица, имеющего право подписи)                      (подпись)                                          (ФИО)