Приложение

к Порядку формирования и использования

бюджетных ассигнований дорожного фонда

Волошовского сельского поселения

ОТЧЕТ

Об использовании бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда

Волошовского сельского поселения Лужского муниципального района

Ленинградской области за 2018 год

| Направления расходования средств дорожного фонда | Предусмотрено на год (план), руб. | Кассовый расход (факт), руб. | Процент исполнения, % | Примечание (указываются физические показатели, причины не исполнения и др.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Обслуживание и содержание автомобильных дорог местного значения | 300 000,00 | 99 646,40 | 33,2 % | Чистка дорог общего пользования местного значения от снега 99 646,40 рублей. Запланированные на 2018 год работы по паспортизации дорог перенесены на 2019 год. |
| Мероприятия на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 822 800,00 | 344 000,00 | 41,8 % | Расходы на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Волошовского сельского поселения запланированы на 2019 год в связи с отсутствием сметной документации |
| В том числе |  |  |  |  |
| Областной бюджет Ленинградской области |  | 327 620,00 |  | Ямочный ремонт дорог общего пользования местного значения в д. Сяберо и д. Большие Сабицы в рамках реализации областного закона Ленинградской области № 95-оз от 14.12.2012 года «О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления» в сумме 344 000,00 рублей |
| Местный бюджет Волошовского сельского поселения |  | 16 380,00 |  |  |
| Всего за 2018 год | 1 122 800,00 | 443 646,40 | 39,5 % |  |

Неиспользованный остаток дорожного фонда на 01.01.2018 г – 1 032 512,38 рублей.

Получено доходов в 2018 году на формирование дорожного фонда – 1 176 096,02 рублей, в том числе:

- Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты – 832 096,02 рублей;

- Субсидия на реализации областного закона Ленинградской области № 95-оз от 14.12.2012 года «О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления» – 344 000,00 рублей.

Произведено расходов – 443 646,40 рублей.

Неиспользованный остаток дорожного фонда, который подлежит направить на увеличение бюджетных ассигнований фонда в 2019 году – 1 864 608,40 рублей.

И.о. главы администрации

Волошовского сельского поселения__              __________                 _Дюба Н.В.___

(должность лица, имеющего право подписи)                      (подпись)                                          (ФИО)