**Приложение 3**

к соглашению № 6/12 от 09.04.2014г.

ОТЧЕТ

об освоении субсидий по объекту, включенному

в адресную инвестиционную программу за счет средств

областного бюджета за июнь 2015 года

администрации Волошовского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области

(рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование стройки (объекта)  |  Предусмотрено средств  в 2015 году  |  Получено  субсидий в 2015 году |  Принятые в 2015  году бюджетные  обязательства  | Выпол-нениекапи- тало- вложе-ний |  Перечислено средств  организациям  в 2015 году  | Оста-ток суб- сидийна лице-выхсче- тах | Примечания (перечень основных видов выполненных работ, общее состояние строительной готовности объекта (проц.), причины возникновения остатка и т.д.)  |
| Всего |  в том числе  | феде-раль-ныйбюд- жет | об-ласт-ной бюд- жет | контр-агент  | номери дата дого-вора  | суммадого-вора на 2015 год  |  | Всего |  в том числе  |  |  |
| феде-раль-ныйбюд- жет | об-ласт-ной бюд- жет | мест-ныйбюд- жет |  |  |  |  |  |  |  | феде-раль-ныйбюд- жет | об-ласт-ной бюд- жет | мест-ныйбюд- жет |  |  |
| 1 |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  17  |
| Финансирование капитального ремонта дома культуры пос. Волошово | 3157000,00 | 0,00 | 3000000,00 | 157000,00 | 0,00 | 2977478,46 | ООО «ОПТстрой» | МК № 090220151830 от 16.02.2015г. | 3125978,46 | 3125978,46 | 3125978,46 | 0,00 | 2977478,46 | 148500,00 | 0,00 | Ремонт фасада здания (облицовка стен плитами, замена дверных проемов, замена оконных проемов). Готовность 100%. Акт приемки выполненных работ от 02.04.2015г. |

Целевое использование субсидий в сумме 2977478 (два миллиона девятьсот семьдесят семь тысяч четыреста семьдесят восемь) рублей 46 копеек подтверждаю.

Глава администрации

муниципального образования \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_Дюба Н.В.\_\_\_\_ «03» июля 2015 года

Руководитель финансового органа

муниципального образования \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_Кудрина Л.А.\_\_\_ «03» июля 2015 года