**Приложение 3**

к соглашению № 6/12 от 09.04.2014г.

ОТЧЕТ

об освоении субсидий по объекту, включенному

в адресную инвестиционную программу за счет средств

областного бюджета за июнь 2015 года

администрации Волошовского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области

(рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование стройки (объекта) | Предусмотрено средств   в 2015 году | | | | | Получено   субсидий  в 2015 году | | | | | Принятые в 2015   году бюджетные   обязательства | | | | | | Выпол- нение капи-  тало-  вложе- ний | | | Перечислено средств   организациям   в 2015 году | | | | | | | Оста- ток  суб-  сидий на  лице- вых сче-  тах | | | Примечания (перечень основных видов выполненных работ, общее состояние строительной готовности объекта (проц.), причины возникновения остатка и т.д.) |
| Всего | в том числе | | | | феде- раль- ный бюд-  жет | | об- ласт- ной  бюд-  жет | | контр- агент | | | номер и  дата  дого- вора | | сумма дого- вора  на  2015  год |  | | | Всего | | | в том числе | | | |  | | |  | |
| феде- раль- ный бюд-  жет | об- ласт- ной  бюд-  жет | мест- ный бюд-  жет |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | | феде- раль- ный бюд-  жет | | об- ласт- ной  бюд-  жет | мест- ный бюд-  жет |  | | |  | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | | 13 | | 14 | 15 | 16 | | | 17 | | |
| Финансирование капитального ремонта дома культуры пос. Волошово | 3157000,00 | 0,00 | 3000000,00 | 157000,00 | 0,00 | | 2977478,46 | | ООО «ОПТстрой» | | | МК № 090220151830 от 16.02.2015г. | | 3125978,46 | | 3125978,46 | | 3125978,46 | | | 0,00 | | 2977478,46 | 148500,00 | 0,00 | | | Ремонт фасада здания (облицовка стен плитами, замена дверных проемов, замена оконных проемов). Готовность 100%. Акт приемки выполненных работ от 02.04.2015г. | | |

Целевое использование субсидий в сумме 2977478 (два миллиона девятьсот семьдесят семь тысяч четыреста семьдесят восемь) рублей 46 копеек подтверждаю.

Глава администрации

муниципального образования \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_Дюба Н.В.\_\_\_\_ «03» июля 2015 года

Руководитель финансового органа

муниципального образования \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_Кудрина Л.А.\_\_\_ «03» июля 2015 года