Приложение № 1

к ежеквартальному отчету

на 01 июля 2016 года № __

Ежеквартальный отчет

Администрации Волошовского сельского поселения

Лужского муниципального района Ленинградской области

о ходе реализации плана мероприятий ("дорожной карты")

по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии по государственной поддержке проектов местных инициатив граждан в рамках подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий" государственной программы Ленинградской области "Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области" в 2016 году

|  | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие части территории Волошовского сельского поселения на 2016 год» |  |  |  |  |  |
| 1. | Вывоз ТБО дер.Сяберо |  |  |  |  |
| 1.1. | Подготовка проектно- сметной документации | II-IV квартал 2016 года | Администрация Волошовского сельского поселения | Утверждение проектно-сметной документации |  |
| 1.2. | Определение подрядной организации. | Не позднее 1 месяца со дня подписания соглашения | Администрация Волошовского сельского поселения | Заключение муниципального контракта |  |
| 1.3. | Проведение работ | II – IV квартал 2016 года | Подрядная организация | Завершение работ в соответствии с графиком |  |
| 2. | Бурение скважины в дер.Сяберо |  |  |  |  |
| 1.1. | Подготовка проектно- сметной документации | II квартал 2016 года | Администрация Волошовского сельского поселения | Утверждение проектно-сметной документации |  |
| 1.2. | Определение подрядной организации. Заключение муниципального контракта | Не позднее 1 месяца со дня подписания соглашения | Администрация Волошовского сельского поселения | Заключение муниципального контракта |  |
| 1.3. | Проведение работ | II – III квартал 2016 года | Подрядная организация | Завершение работ в соответствии с графиком |  |
| 3. | Замена уличного освещения на энергосберегающие лампы дер. Олешно |  |  |  |  |
| 1.1. | Подготовка проектно- сметной документации | II квартал 2016 года | Администрация Волошовского сельского поселения | Утверждение проектно-сметной документации |  |
| 1.2. | Определение подрядной организации. Заключение муниципального контракта | Не позднее 1 месяца со дня подписания соглашения | Администрация Волошовского сельского поселения | Заключение муниципального контракта |  |
| 1.3. | Проведение работ | II – III квартал 2016 года | Подрядная организация | Установка энергосберегающих светильников в дер. Олешно Улучшение качества уличного освещения и энергосбережение |  |
| 4. | Замена уличного освещения на энергосберегающие лампы дер.Белая горка |  |  |  |  |
| 1.1. | Подготовка проектно- сметной документации | II квартал 2016 года | Администрация Волошовского сельского поселения | Утверждение проектно-сметной документации |  |
| 1.2. | Определение подрядной организации. Заключение муниципального контракта | Не позднее 1 месяца со дня подписания соглашения | Администрация Волошовского сельского поселения | Заключение муниципального контракта |  |
| 1.3. | Проведение работ | II – III квартал 2016 года | Подрядная организация | Установка энергосберегающих светильников в дер. Белая Горка. Улучшение качества уличного освещения и энергосбережение |  |
| 5. | Вывоз ТБО дер.Вердуга |  |  |  |  |
| 1.1. | Подготовка проектно- сметной документации | II-IV квартал 2016 года | Администрация Волошовского сельского поселения | Утверждение проектно-сметной документации |  |
| 1.2. | Определение подрядной организации. Заключение муниципального контракта | Не позднее 1 месяца со дня подписания соглашения | Администрация Волошовского сельского поселения | Заключение муниципального контракта |  |
| 1.3. | Проведение работ | II – IV квартал 2016 года | Подрядная организация | Завершение работ в соответствии с графиком |  |
| 6. | Замена уличного освещения на энергосберегающие лампы дер.Бередниково |  |  |  |  |
| 1.1. | Подготовка проектно- сметной документации | II квартал 2016 года | Администрация Волошовского сельского поселения | Утверждение проектно-сметной документации |  |
| 1.2. | Определение подрядной организации. Заключение муниципального контракта | Не позднее 1 месяца со дня подписания соглашения | Администрация Волошовского сельского поселения области | Заключение муниципального контракта |  |
| 1.3. | Проведение работ | II – III квартал 2016 года | Подрядная организация | Установка энергосберегающих светильников в дер. Бередниково. Улучшение качества уличного освещения и энергосбережение |  |
| 7. | Замена уличного освещения на энергосберегающие лампы дер.Затрубичье |  |  |  |  |
| 1.1. | Подготовка проектно- сметной документации | II квартал 2016 года | Администрация Волошовского сельского поселения | Утверждение проектно-сметной документации |  |
| 1.2. | Определение подрядной организации. Заключение муниципального контракта | Не позднее 1 месяца со дня подписания соглашения | Администрация Волошовского сельского поселения области | Заключение муниципального контракта |  |
| 1.3. | Проведение работ | II – III квартал 2016 года | Подрядная организация | Установка энергосберегающих светильников в дер.ЗатрубичьеУлучшение качества уличного освещения и энергосбережение |  |
| 8. | Замена уличного освещения на энергосберегающие лампы дер.Большие Сабицы |  |  |  |  |
| 1.1. | Подготовка проектно- сметной документации | II квартал 2016 года | Администрация Волошовского сельского поселения | Утверждение проектно-сметной документации |  |
| 1.2. | Определение подрядной организации. Заключение муниципального контракта | Не позднее 1 месяца со дня подписания соглашения | Администрация Волошовского сельского поселения области | Заключение муниципального контракта |  |
| 1.3. | Проведение работ | II – III квартал 2016 года | Подрядная организация | Установка энергосберегающих светильников в дер.Большие Сабицы. Улучшение качества уличного освещения и энергосбережение |  |
| 9. | Замена уличного освещения на энергосберегающие лампы дер.Островно |  |  |  |  |
| 1.1. | Подготовка проектно- сметной документации | II квартал 2016 года | Администрация Волошовского сельского поселения | Утверждение проектно-сметной документации |  |
| 1.2. | Определение подрядной организации. Заключение муниципального контракта | Не позднее 1 месяца со дня подписания соглашения | Администрация Волошовского сельского поселения области | Заключение муниципального контракта |  |
| 1.3. | Проведение работ | II – III квартал 2016 года | Подрядная организация | Установка энергосберегающих светильников в дер.Островно. Улучшение качества уличного освещения и энергосбережение |  |
| II. Контроль за реализацией муниципальной программы |  |  |  |  |  |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | III квартал 2016 года | Администрация Волошовского сельского поселения | Акт приемки выполненных работ. Выполнение муниципальной программы в полном объеме в установленные сроки |  |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Ежеквартально до 10 числа месяца следующего за отчетным периодом | Администрация Волошовского сельского поселения | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению |  |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета | Администрация Волошовского сельского поселения | Наиболее эффективное использование бюджетных средств |  |

Глава администрации

__________         /Н.В. Дюба/

МП