Приложение № 1

к ежеквартальному отчету

на 01 января 2019 года

Ежеквартальный отчет

Администрации Волошовского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии

|  | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Реализация мероприятий муниципальной программы «Устойчивое развитие территории Волошовского сельского поселения» |
| 1. | Спил сухостойных деревьев в дер. Елемно | 3-4 квартал 2018 года | Администрация Волошовского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области | Благоустройство дер. Елемно |  |
| 1.1. | Заключение договора на спил сухостойных деревьев в дер. Елемно | 3-4 квартал 2018 года | Администрация Волошовского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | Заключен договор б/н от 19.11.2018 года с ИП Степановой К.А. |
| 1.2. | Акт приемки выполненных работ на спил сухостойных деревьев в дер. Елемно | 3-4 квартал 2018 года | Администрация Волошовского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Акт № 63 от 12.12.2018 года. |
| 2. | Ямочный ремонт дороги дер. Большие Сабицы | 3-4 квартал 2018 года | Администрация Волошовского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области | Благоустройство дер. Большие Сабицы |  |
| 2.1. | Заключение договора на ямочный ремонт дороги дер. Большие Сабицы | 3-4 квартал 2018 года | Администрация Волошовского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области | Благоустройство дер. Большие Сабицы | Заключены договоры с ООО «Вираж» № 23 от 28.11.2018 года и № 24 от 28.11.2018 года |
| 2.2. | Выполнение работ | 3-4 квартал 2018 года | Подрядная организация | Благоустройство дер. Большие Сабицы | Акты КС-2 № 1 от 12.12.2018 года. |
| 3. | Ямочный ремонт дороги дер. Сяберо | 3-4 квартал 2018 года | Администрация Волошовского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области | Благоустройство дер. Сяберо |  |
| 3.1. | Заключение договора на ямочный ремонт дороги дер. Сяберо | 3-4 квартал 2018 года | Администрация Волошовского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области | Благоустройство дер. Сяберо | Заключены договоры с ООО «Вираж» № 25 от 29.11.2018 года и № 26 от 29.11.2018 года |
| 3.2. | Выполнение работ | 3-4 квартал 2018 года | Администрация Волошовского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области | Благоустройство дер. Сяберо | Акты КС-2 № 1 от 12.12.2018 года. |
| 4. | Бурение и обустройство скважины в дер. Олешно | 3-4 квартал 2018 года | Администрация Волошовского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области | Благоустройство дер. Олешно |  |
| 4.1. | Заключение договора на бурение и обустройство скважины в дер. Олешно | 3-4 квартал 2018 года | Администрация Волошовского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области | Благоустройство дер. Олешно | Заключен договор б/н от 20.06.2018 года с ООО «Биотех» на бурение водозаборной скважины в д. Олешно. Заключен договор № 267 от 20.07.2018 года с ООО «Биотех» на работы по обустройству скважины в д. Олешно. |
| 4.2. | Акт приемки выполнение работ скважины в дер. Олешно | 3-4 квартал 2018 года | Администрация Волошовского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области | Благоустройство дер. Олешно | Акт выполненных работ б/н от 02.08.2018 года на бурение водозаборной скважины и акт б/н от 10.12.2018 года на обустройство скважины. |
| 5. | Приобретение комплектующих материалов для уличного освещения в дер. Белая Горка, дер. Островно, дер. Бередниково, дер. Олешно | 3-4 квартал 2018 года | Администрация Волошовского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области | Благоустройство дер. Белая Горка, дер. Островно, дер. Бередниково, дер. Олешно |  |
| 5.1. | Договор купли продажи | 3-4 квартал 2018 года | Администрация Волошовского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области | Благоустройство дер. Белая Горка, дер. Островно, дер. Бередниково, дер. Олешно | Заключен договор с ИП Митюшкиным И.П. № 10пр/2018 от 27.11.2018 года на приобретение материалов и установку осветительных приборов. Акт выполненных работ № 63 от 12.12.2018 года. |
| II. Контроль за реализацией муниципальной программы «Устойчивое развитие территории Волошовского сельского поселения» |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | В сроки предусмотренные контрактом | Администрация Волошовского сельского поселения Лужского муниципального района | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | В сроки, установленные муниципальным контрактом |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Ежеквартально не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным | Администрация Волошовского сельского поселения Лужского муниципального района | Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом. | Ежеквартальный отчет подготовлен по состоянию на 01.04.2018 г, 01.07.2018 г., 01.10.2018 г., 01.01.2019 г. |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета | Администрация Волошовского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области | Наиболее эффективное использование бюджетных средств | Заключено доп. Соглашение №2 от 12.11.2018г.. |

И.о. главы администрации поселения

____________ Н.В.Дюба