Приложение 3

к соглашению № 2 от 09.03.2017 г.

ОТЧЕТ

об освоении субсидий по объектам капитального ремонта, включенным в мероприятие объектов капитального ремонта, включенных в мероприятие «Развитие сети учреждений культурно-досуговой деятельности в сельской местности» подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» государственной программы Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области» на 2017 год за январь - декабрь 2017 года

(нарастающим итогом)

администрации муниципального образования Волошовское сельское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта | Предусмотрено средств в 2017году, тыс. руб. | Профинансировано средств в 2017 году, тыс. руб.  | Выполнено, тыс. руб. | Перечислено подрядчику в 2017 году, тыс. руб. |
| ВВсего | в т.ч. числе | Всего | в т.ч. числе | Всего | в т.ч. числе |
| Федеральный бюджет | Областной бюджет | Мест-ный бюджет | Внебюджетные источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Мест ный бюджет | Внебюджетные источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Мест ный бюджет | Внебюджетные источники |
| Финансирование капитального ремонта Дома культуры, пос. Волошово | 1040,9 | 0,0 | 988,9 | 52,0 | 0,0 | 697,42776 | 0,0 | 64,539076 | 52,037 | 0,0 | 697,42776 | 697,42776 | 0,0 | 645,39076 | 52,037 | 0,0 |

Целевое использование субсидий в сумме 645, 39076 (Шестьсот сорок пять тысяч триста девяносто) рублей 76 копеек подтверждаю.

 (цифрами и прописью)

И.о.главы администрации \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Никифорова В.П. «29» декабря 2017 года

 (Должность) (подпись) (фамилия, инициалы)

Ведущий специалист-главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Кудрина Л.А. «29» декабря 2017 года

 (подпись) (фамилия, инициалы)